附件1：

滨湖校区海棠林东花海项目报价单

| 项目名称 | 滨湖校区海棠林东侧荒地整理 |
| --- | --- |
| 报价单位 | （填写报价单位全称） |
| 总报价 | 人民币： （大写） |

报价说明：

1、总价包干，包含成本、税金、利润、管理费、风险等全部费用。最高限价为5.9万元，意向单位报价不得高于最高限价。

2、合同签订后10天内完成播种，花卉覆盖面积达种植地块面积95%支付项目总价40%，2026年花期结束后，根据师生对花海满意度调查结果支付剩余合同价款。（满意度90-100%全额支付剩余价款；80-90%支付剩余价款90%;满意度低于80%不予支付）。

报价单位（盖章）：

委托代理人（签名）：

联系电话：

时间：    2026年4月 3日